## Slide 1
オラクルカード占いアプリ
最終企画書 ～分析・実装・マネタイズ戦略～
2026年7月2日 / Claude Code分析版

## Slide 2
プロジェクト概要
アプリ名:
オラクルカード・リーディングアプリ（VTuber「ロン」連携）
プラットフォーム:
iOS / Android (Flutter)
バックエンド:
Python FastAPI + PostgreSQL/Redis
管理画面:
Next.js (React/TypeScript)
主要機能:
占い・課金・通知・分析・管理画面・外部導線
ビジネスモデル:
課金 (サブスク/チケット) + 広告収益 (段階的導入)

## Slide 3
現状分析：実装状況
レイヤー | 実装状態 | 判定
モバイルアプリ | 18画面すべて実装済み（API接続完了） | ✅ 実装済み
バックエンドAPI | 32エンドポイント実装済み | ✅ 実装済み
管理画面 | 10ページ実装済み（権限制御未） | 🟡 部分実装
DB/キャッシュ | InMemory既定 + Hybrid (Postgres/Redis対応) | 🟡 部分実装
認証 | 基本/Apple/Google対応 | ✅ 実装済み
決済検証 | 形式チェックのみ (公式API未接続) | 🟡 部分実装
通知配信 | 作成・一覧・ディスパッチ済み (実送信未実装) | 🟡 部分実装
分析基盤 | イベント記録のみ (DB永続化未) | 🟡 部分実装

## Slide 4
機能ギャップ分析：Google Play比較
❌ 占い形式の多様性が不足
現状：1～3枚選択のシンプルなスプレッドのみ
Google Play標準：ケルト十字・7枚・イエス/ノー・愛情等10種類以上
❌ 外部連携（決済・通知・URL）が未実装
決済検証・プッシュ通知・外部導線URLが全てダミー値・未接続状態
ストア審査前に必須対応
❌ ソーシャル機能がない
SNS共有・コメント・いいね・フォロー等のユーザー間インタラクション皆無
初期MVP段階では後回しも正当

## Slide 5
仕様書の曖昧・矛盾点
⚠️ 正逆判定ロジックが不明確（サーバー側？クライアント側？）
⚠️ シャッフル終了判定のしきい値が仕様書に記載なし
⚠️ 課金プランの「1日1回」定義が曖昧（JST基準？24時間？）
⚠️ テーマ×デッキの関連性が不明（同デッキを複数テーマで選べるか？）
⚠️ 通知セグメント値が "all" のみ記載（他バリエーション未定義）
⚠️ 分析イベント properties フィールドが自由形式（スキーマ不定）
⚠️ Apple/Google認証の provider_user_id フォーマットが不明
⚠️ U-11 (履歴詳細)の実装状態が未確定（推定状態）
⚠️ subscription_expires_at が UserResponse に含まれない
🔴 広告掲載機能が仕様書に記載されていない ← 重大な欠落

## Slide 6
重大な欠落：広告戦略・マネタイズ方針がない
現状の問題
✗ Google Play標準アプリの90%以上が広告を実装
✗ 本仕様書では広告に関する記載が完全にない
✗ ビジネスモデルが「課金のみ」に限定されている
✗ ユーザー基盤の拡大時に収益化戦略がない
解決策：段階的広告導入戦略
✓ Phase 1 (0-6ヶ月)：広告なし ← ブランド構築・体験最優先
✓ Phase 2 (6-12ヶ月)：リワード広告のみ ← 新規収益+1.5-2倍
✓ Phase 3 (12+ヶ月)：バナー+リワード ← 最大+160%の収益化

## Slide 7
広告導入のメリット（段階的導入時）
💰 収益の多元化
月$15,750 → $24,660
(+57%)
Phase 3で
月$41,400
(+163%)
👥 ユーザーLTV向上
無料ユーザーも
長期継続で
価値化
UA単価を
$5→$1-2
に低減可能
✨ UX向上の可能性
リワード広告で
「広告視聴＝
追加占い」
に設計
ユーザー満足度↑
🎯 有料版の差別化
「広告なし」が
強い購入動機に
サブスク転換率↑
転換単価↑

## Slide 8
広告導入のデメリット（過度な導入時の懸念）
📉 ユーザー体験悪化
初日離脱率 +15-30% のリスク
🎨 ブランド低下
スピリチュアル系の神聖性破壊
💳 課金転換率低下
サブスク 2.0% → 0.8% のリスク
⚠️ ネットワーク依存
CPM変動・規制リスク・収入不安定
💼 運用コスト増
初期$3.5K-10K + 月$500-1.5K
⚔️ 競合優位性喪失
「広告あり」で競合と同じに
⚠️ 重要：「段階的導入」が必須
即座のインタースティシャル広告・過度な広告配置は避けるべき。
リワード広告をメインにし、ユーザー選択可能にすることで、デメリットを最小化。

## Slide 9
推奨：段階的広告導入シナリオ
Phase 1
0～6ヶ月
広告なし
ブランド構築・ユーザー体験最優先
KPI:DAU, 課金転換率
Phase 2
6～12ヶ月
リワード広告のみ
ユーザー選択可能
期待: +57%
月$24,660
Phase 3
12ヶ月以降
バナー+リワード
（DAU≥5,000時）
期待: +163%
月$41,400

## Slide 10
実装ロードマップ：優先度別
🔴 P0
決済検証(Apple/Google) / 法務文書 / 外部URL設定 / 仕様書精緻化(10項目)
ストア申請前（必須）
🟠 P1
DB永続化(themes/decks) / FCM/APNs実装 / 広告戦略ドキュメント
初期運用(6ヶ月)
🟡 P2
スプレッド多様化 / ソーシャル機能 / リワード広告API
成長期(6-12ヶ月)

## Slide 11
収益シミュレーション（段階的導入効果）
現状
（広告なし）
$15,750
—
UX
⭐⭐⭐⭐⭐
Phase 2
（リワード）
$24,660
+57%
UX
⭐⭐⭐⭐⭐
Phase 3
（バナー+リワード）
$41,400
+163%
UX
⭐⭐⭐⭐☆
📊 年間ベース：Phase 2で +$110K、Phase 3で +$300K+ の追加収益機会

## Slide 12
広告実装のベストプラクティス
✅ やるべき実装
• リワード広告をメイン
• ユーザー選択可能
• 占い系商品のみ配置
• iOS ATT対応
• GDPR/個人情報保護法対応
• 広告品質の厳格管理
❌ やってはいけない実装
• 占い結果直後に全画面広告
• バナー画面の30%以上占有
• スキップボタン小型化
• 報酬額の誇大表示
• 不適切な広告（ゲーム等）
• ユーザー強制閲覧

## Slide 13
最終推奨：実装対応プラン
🔲 ストア申請前
決済検証・法務文書・仕様書精緻化・外部URL実装
🔲 初期運用(0-6m)
DB永続化・通知実装・課金体験最適化・広告なし方針
🔲 成長期(6-12m)
リワード広告準備・効果測定・段階的導入
🔲 安定期(12m+)
バナー広告検討（DAU≥5K時）・継続最適化
🔲 通年
新規ドキュメント「13_広告戦略・マネタイズ方針書」作成

## Slide 14
結論
本オラクルカード占いアプリは、バックエンド・モバイルUIの実装度は良好（MVP合格）ですが、以下を必須対応すべきです：
✓ Google Play標準との機能ギャップの埋め込み（スプレッド多様化、社会機能等）
✓ 外部連携の本実装（決済検証、通知送信、URL設定）
✓ 仕様書の曖昧性10項目の精緻化
✓ 段階的広告導入戦略の確立（年間+$300K機会）
段階的広告導入により、ユーザー体験を保ちながら
年間$300K+の追加収益が実現可能

## Slide 15
付録：仕様書改修チェックリスト
□ 正逆判定ロジックの明確化（API仕様に追加）
□ シャッフル終了判定のしきい値を仕様書に記載
□ 課金プラン「1日1回」の定義明確化（JST基準）
□ テーマ×デッキの関連性定義（中間テーブル仕様化）
□ 通知セグメント値の列挙型定義（free/premium等）
□ 分析イベント properties のスキーマ定義
□ Apple/Google認証 provider_user_id フォーマット規定
□ U-11（履歴詳細）の実装状態確定
□ UserResponse に subscription_expires_at を追加
□ 13_広告戦略・マネタイズ方針書を新規作成